2023年

* 9-11月:组建项目团队，各成员学习用到的技术；
* 11.19前核心团队沟通四次，确定各个模块的字段项；
* 12.1前确定前端和后端的UI；
* 12.10前前端页面完成，并进行测试；
* 12.13进行中期展示；
* 12.31前完成后台系统，并进行测试；

2024．1-2月：产品的需求细化、产品设计细化、再次测试，最终进行期末展示。